|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   残疾群体的婚恋分析平台 |
|  | 例会纪要  项 目 承 担 部 门：残疾人婚恋调查组  撰 写 人（签名）：周云鹏  完 成 日 期：2023/03/01  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 韩雨轩  会 议 日 期：2023年03月01日 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年3月1日 | **时间**  **Time** | 9:00 | **地点**  **ADD.** | 602 |
| **主题： 完成详细计划说明书** | | | | | |
| **主持人：韩雨轩**  **出席者： 周云鹏、丰蔚明、贺子轩、张子恺、李洋** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| (1)分工概述：  韩雨轩：项目经理，系统工程师，前端工程师，前后端数据交互，文档撰写  周云鹏：系统工程师、测试工程师、后端工程师，前后端数据交互，文档撰写  张子恺：数据爬取，echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写  李洋：spark数据处理， echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写  丰蔚明：测试工程师，文档撰写  贺子轩：测试工程师，文档撰写  (2) 先启阶段各成员分工如下：贺子轩负责配置管理；需求分析全组成员负责；韩雨轩负责项目计划和项目管理  (3) 丰蔚明负责《配置管理计划》的书写，说明产品生命周期中将执行的所有与配置管理相关的活动。绘制《软件需求规约》中的流程图  （4）丰蔚明负责完成《软件需求规约》设计项目用例，绘制各功能的状态图  （5）张子恺负责完成《软件需求规约》设计项目用例，绘制各功能的状态图  （6）韩雨轩负责完成《软件需求规约》设计项目用例，绘制各功能的状态图  （7）贺子轩负责完成《项目开发计划》《日/周例会纪要》《项目问题跟踪表》，完成阶段评审  (8)完成github仓库建立，小组开始进度共享。 | | (1) 丰蔚明负责《配置管理计划》的书写，说明产品生命周期中将执行的所有与配置管理相关的活动。绘制《软件需求规约》中流程图的绘制。完成度80%。  (2) 丰蔚明负责完成《软件需求规约》中领导用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的流程图。完成度70%。  (3) 韩雨轩负责详细计划说明书里的需求概述，以及程序描述中会诊管理系统模块，并绘制各功能的流程图，完成度60%  (4) 贺子轩负责完成《软件需求规约》中用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的流程图。完成度80%。  （5）韩雨轩负责完成《软件需求规约》中领导用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的流程图。完成度60%  （6）张子恺负责完成《项目开发计划》《甘特图》《日/周例会纪要》跟踪组员项目过程中产生的问题，完成阶段评审。完成度90% | | 问题1：各小组成员最初对项目的理解有着差异。  问题1解决办法：在例会中小组成员广泛地交流意见，对所有成员中心中的项目进行阐述，并对大家的意见进行综合，最后大家获得一致的项目理解。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 韩雨轩 | 项目经理，系统工程师，前端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 韩雨轩 |  |
| 2 | 周云鹏 | 系统工程师、测试工程师、后端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 周云鹏 |  |
| 3 | 张子恺 | 数据爬取，echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 张子恺 |  |
| 4 | 李洋 | spark数据处理，、echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 李洋 |  |
| 5 | 丰蔚明 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 丰蔚明 |  |
| 6 | 贺子轩 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 贺子轩 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |