|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   残疾群体的婚恋分析平台 |
|  | 例会纪要  项 目 承 担 部 门：残疾人婚恋调查组  撰 写 人（签名）：丰蔚明  完 成 日 期：2023/03/03  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 韩雨轩  会 议 日 期：2023年03月03日 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年3月3日 | **时间**  **Time** | 9:00 | **地点**  **ADD.** | 602 |
| **主题： 完成详细计划说明书** | | | | | |
| **主持人：韩雨轩**  **出席者： 周云鹏、丰蔚明、贺子轩、张子恺、李洋** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| (1)分工概述：  丰蔚明：文档撰写，会议纪要  周云鹏：后端开发登录令牌TOKEN的设置  韩雨轩：前端登录界面和个人信息界面  李洋：完成年龄分布统计，身高分布统计，体重分布统计，薪水分布统计，男女比例统计，教育背景分布统计等SparkRDD数据分析功能，并将结果存入数据库  张子恺：合并爬虫项目，将分立的两个爬虫项目合而为一，使数据爬取更为方便 整理sparkRDD分析时所需的数据，并生成数据库相关生成代码  贺子轩：《软件需求规约》后半部分撰写  全组：完成github仓库建立，小组开始进度共享。 | | (1) 周云鹏负责后端开发登录令牌TOKEN的设置。完成度99%。  (2) 韩雨轩登录界面和个人信息界面。完成度85%。  (3) 张子恺负责合并爬虫项目，将分立的两个爬虫项目合而为一，使数据爬取更为方便，完成度80%  (4) 贺子轩负责《软件需求规约》后半部分撰写。完成度100%。（5）丰蔚明负责完成文档撰写，会议纪要。完成度100%  （6）李洋负责完成完成年龄分布统计，身高分布统计，体重分布统计，薪水分布统计，男女比例统计，教育背景分布统计等SparkRDD数据分析功能，并将结果存入数据库 | | 问题1：数据归档和团队代码合并出现问题，有时出现部分成员仍然使用未修改代码  问题1解决办法：加强数据归档工作和应用GIT等版本控制工具。  问题2：网页资源访问出现问题  问题2 解决方法：更改文件访问路径 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 韩雨轩 | 项目经理，系统工程师，前端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 韩雨轩 |  |
| 2 | 丰蔚明 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 丰蔚明 |  |
| 3 | 周云鹏 | 系统工程师、测试工程师、后端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 周云鹏 |  |
| 4 | 张子恺 | 数据爬取，echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 张子恺 |  |
| 5 | 李洋 | spark数据处理，、echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 李洋 |  |
| 6 | 贺子轩 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 贺子轩 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |