|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   残疾群体的婚恋分析平台 |
|  | 例会纪要  项 目 承 担 部 门：残疾人婚恋调查组  撰 写 人（签名）：丰蔚明  完 成 日 期：2023/03/05  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 韩雨轩  会 议 日 期：2023年03月05日 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年3月5日 | **时间**  **Time** | 9:00 | **地点**  **ADD.** | 602 |
| **主题： 完成详细计划说明书** | | | | | |
| **主持人：韩雨轩**  **出席者： 周云鹏、丰蔚明、贺子轩、张子恺、李洋** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| (1)分工概述：  丰蔚明：文档编写，会议纪要  周云鹏：完善前后端信息交互 Ajax，model, jquery  韩雨轩：完善前后端信息交互, Ajax，model, jquery  李洋：尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库  张子恺：尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库  贺子轩：写文档  全组：完成github仓库建立，小组开始进度共享。 | | （1）完善前后端信息交互 70%  (2) 张子恺负责尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示  完成度70%  (3) 贺子轩负责文件修改。完成度100%。  (4）李洋负责完成尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库70% | | 问题1：地址input四级目录ajax请求接收数据格式出现问题  问题1解决办法：通过询问老师和在网络上查找相关资料，解决问题  问题2：问题 token令牌登录验证存在问题  问题2解决： 完善token拦截器和前后端相关token代码  问题3：spring-boot版本与mybatis版本号不符合，3.0以上的springboot同时需要更高版本的mybatis版本  问题3解决：查阅相关资料后尝试解决 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 韩雨轩 | 项目经理，系统工程师，前端工程师 | 残疾人婚恋调查组 | 韩雨轩 |  |
| 2 | 周云鹏 | 系统工程师、测试工程师、后端工程师 | 残疾人婚恋调查组 | 周云鹏 |  |
| 3 | 张子恺 | 系统分析师，后端工程师 | 残疾人婚恋调查组 | 张子恺 |  |
| 4 | 李洋 | 系统分析师，后端工程师 | 残疾人婚恋调查组 | 李洋 |  |
| 5 | 丰蔚明 | 测试工程师 | 残疾人婚恋调查组 | 丰蔚明 |  |
| 6 | 贺子轩 | 测试工程师 | 残疾人婚恋调查组 | 贺子轩 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |