|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   残疾群体的婚恋分析平台 |
|  | 例会纪要  项 目 承 担 部 门：残疾人婚恋调查组  撰 写 人（签名）：贺子轩  完 成 日 期：2023/03/07  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 韩雨轩  会 议 日 期：2023年03月07日 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年3月7日 | **时间**  **Time** | 9:00 | **地点**  **ADD.** | 602 |
| **主题： 完成详细计划说明书** | | | | | |
| **主持人：韩雨轩**  **出席者： 周云鹏、丰蔚明、贺子轩、张子恺、李洋** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| (1)分工概述：  丰蔚明：学习完善前后端信息交互，文档编写  周云鹏：完善前后端信息交互 Ajax，model, jquery  韩雨轩：完善前后端信息交互, Ajax，model, jquery  李洋：尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库张子恺：尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库  贺子轩：编写文档，会议纪要  全组：完成github仓库建立，小组开始进度共享。 | | （1）周云鹏，韩雨轩完善前后端信息交互 ，完成进度95%  (2) 张子恺将echarts的部分并入完整大项目的进度中并进行调试，完成度80%。  (3) 贺子轩负责文件修改（项目问题跟踪表），编写会议纪要。完成度100%（根据项目进度）。  (4）李洋负责完成尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库95% | | 问题1：echarts显示有乱码，中国地图因为编码格式问题形状大改变 解决方法：通过静态页面直接加载无乱码和通过tomcat启动有乱码发现，tomcat的配置需要修改，否则在启动的时候会因为tomcat自身的编码格式原因而导致echarts乱码  问题2：误删项目文件导致项目无法运行 解决：读取github仓库进行恢复 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 韩雨轩 | 项目经理，系统工程师，前端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 韩雨轩 |  |
| 2 | 丰蔚明 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 丰蔚明 |  |
| 3 | 周云鹏 | 系统工程师、测试工程师、后端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 周云鹏 |  |
| 4 | 张子恺 | 数据爬取，echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 张子恺 |  |
| 5 | 李洋 | spark数据处理，、echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 李洋 |  |
| 6 | 贺子轩 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 贺子轩 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |