|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   残疾群体的婚恋分析平台 |
|  | 例会纪要  项 目 承 担 部 门：残疾人婚恋调查组  撰 写 人（签名）：丰蔚明  完 成 日 期：2023/03/09  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 韩雨轩  会 议 日 期：2023年03月09日 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年3月9日 | **时间**  **Time** | 9:00 | **地点**  **ADD.** | 602 |
| **主题： 完成详细计划说明书** | | | | | |
| **主持人：韩雨轩**  **出席者： 周云鹏、丰蔚明、贺子轩、张子恺、李洋** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| (1)分工概述：  丰蔚明：编写文档，会议纪要  周云鹏：整合系统  韩雨轩：修改文档  李洋：尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库  张子恺：修改美化echarts图表样式，修改文档  贺子轩：修改文档 | | （1）周云鹏：整合系统  完成度100%  (2) 张子恺修改美化echarts图表样式，修改文档，完成度100%。  (3) 贺子轩负责文件修改完成度100%。  (4）李洋负责完成尝试echart与后端的联系，调试white page和页面不显示等问题，最后成功单个图表的显示库完成度100%  (5) 丰蔚明负责文件修改，编写会议纪要。完成度100%（根据项目进度）。  (6)韩雨轩：修改文档，完成度100% | | 问题1：前后端交互传递日期类型信息出现问题 解决1：进行日期格式转换后传递  问题2：ajax在从后端传输数据的过程中报错无法找到dom 解决2：浏览器的渲染线程和js线程是互斥的，在执行js耗时操作时，页面渲染会被阻塞掉，修改方法可以将初始化echarts图表的操作放到ajax请求后再执行 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 韩雨轩 | 项目经理，系统工程师，前端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 韩雨轩 |  |
| 2 | 丰蔚明 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 丰蔚明 |  |
| 3 | 周云鹏 | 系统工程师、测试工程师、后端工程师，前后端数据交互，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 周云鹏 |  |
| 4 | 张子恺 | 数据爬取，echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 张子恺 |  |
| 5 | 李洋 | spark数据处理，、echarts可视化实现，系统分析师，后端工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 李洋 |  |
| 6 | 贺子轩 | 测试工程师，文档撰写 | 残疾人婚恋调查组 | 贺子轩 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |